\*\*4차 회의

\*\*8/5일 수요일 작업 보고

팀명:Bro

1.파일 서버 구축 (45%)

-소켓 통신망 구축

->저장소 , 서버 구매

2.회원가입 연동 (75%)

- Oauth 학습(생활 코딩)

->동작 흐름 이해하기(80%)

- node.js 기본 개념 학습 (70%)

3. 화면 구성

-화면구성(html / css )에 필요한 요소들 학습(10%)

4.얼굴인식 후 대체 이미지로 변환

->동영상 파일 얼굴 인식 (100%)

->인식 된 얼굴 대체 이미지로 변환 (100%)

\*\*8/5일 목요일 작업 예정

1.파일 서버 구축

-> 서버 클라이언트 연결

2.회원가입 연동

->미흡한 부분 학습

->기본 틀 잡기

3.화면구성

-화면구성(html / css )에 필요한 요소들 학습\

4.얼굴인식 후 대체 이미지로 변환

->웹 캡을 통해 실시간 얼굴 인식

->실시간으로 인식된 얼굴 대체 이미지로 변환