\*\*8/6일 목요일 작업 예정

1.파일 서버 구축

-> 서버 클라이언트 연결

2.회원가입 연동

->미흡한 부분 학습

->기본 틀 잡기

3.화면구성

-화면구성(html / css )에 필요한 요소들 학습\

4.얼굴인식 후 대체 이미지로 변환

->웹 캡을 통해 실시간 얼굴 인식

->실시간으로 인식된 얼굴 대체 이미지로 변환

\*8/6일 목요일 작업완료 보고

팀 : Bro  
1.파일 서버 구축(80&)

-> 서버 클라이언트 연결  
=> 업로드,조회 (o) 다운로드(x)

2.회원가입 연동

->미흡한 부분 학습(100%)

->기본 틀 잡기(0%)

=>내일부터 기본 구성 잡을 예정

3.화면구성(25%)

-화면구성(html / css )에 필요한 요소들 학습

=>다른 기능들 구현 될 때까지 학습할 예정

4.얼굴인식 후 대체 이미지로 변환

->웹 캡을 통해 실시간 얼굴 인식(70%)

->실시간으로 인식된 얼굴 대체 이미지로 변환(70%)

=>스트리밍 화면과 OpenCV 연동 방법에 대해 공부가 필요할 것 같다.

\*\*8/7일 금요일 작업 예정 사항

팀 : Bro

1.파일 서버 구축

-> 다운로드 시 발생하는 에러 잡기

2.채팅방 구현

3.회원가입 연동

->기본 틀 잡기

4.WebRTC

->동작 흐름 이해

->관련 예시 학습

5. 3.화면구성(25%)

-화면구성(html / css )에 필요한 요소들 학습

=>다른 기능들 구현 될 때까지 학습할 예정